| 序号 | 项目名称 | 行 业 | 项 目 属 地 | 建设内容及规模 | 建设 起止 年限 | 目前工作 进展情况 | 总投资 (万元) | 到2010年底累计（预计）完成投资（万元） | “十二五”预计 | 建设（筹建）单位或主管单位 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 完成投资（万元） | 主要形象 进度目标 |  |  |
|  | 合计 （70项） |  |  |  |  |  | 5549817 | 386093 | 3773246 |  |  |  |
| 一 | “十一五” 结转项目 （23项） |  |  |  |  |  | 1367076 | 288000 | 927676 |  |  |  |
| 1 | 永安火电厂改扩建工程 | 能源 | 永安 | 新建2×30万千瓦CFB、亚临界、燃煤机组 | 2008-2011 | 进行7号机组设备安装、8号机组土建施工、部分设备安装 | 250505 | 130000 | 120505 | 建成2×30万千瓦CFB、亚临界、燃煤机组 | 福建华电永安发电有限公司 | 省级在建 |
| 2 | 福建众塑全生物可降解PVA薄膜生产项目 | 高技术产业 | 永安 | 占地88亩,总建筑面积5.4万平方米,建设10条全生物可降解PVA薄膜生产线，年产全生物可降解PVA薄膜1万吨 | 2008-2012 | 建成两条形成年产2000吨PVA薄膜生产线、进行另一条生产线设备安装 | 32000 | 17000 | 15000 | 建成年产1万吨全生物可降解PVA薄膜生产线 | 福建省众塑生物降解薄膜有限公司 | 省级在建 |
| 3 | 永安谋成新型干法水泥二期生产项目 | 工业 | 永安 | 占地面积200亩，总建筑面积6万平方米，建设1条日产2500吨新型干法水泥生产线 | 2009-2011 | 完成设备订购，进行厂房土建施工 | 26000 | 6000 | 20000 | 建成一条2500t/d水泥生产线带纯低温余热发电 | 福建省谋成水泥发展有限公司 | 省级在建 |
| 4 | 永安桃源洞景区封闭式管理项目（永安桃源洞5A级旅游风景区综合提升项目） | 服务业 | 永安 | 建设景区国道“东改西”工程、南北入口封闭式管理服务设施、栟榈度假村建设旅游酒店、体育休闲公园、汽车旅馆、游乐公园、生态观光农场等，燕子岩园区建设游路、电瓶车道、观光索道等，栟榈潭水上旅游项目建设码头、索桥、夜景工程、水上乐园等，八仙岩景区建设游路、景观景点、电瓶车道、索桥等，百丈岩建设游路、景观景点、电瓶车道等,景区内村民拆迁安置及新农村建设，景区监控管理设施，景区东侧过境公路，景区环保车等 | 2008-2018 | 景区内205国道“东改西”工程竣工通车，景区北入口基础设施动工建设,南入口和进行栟榈度假村征地等工作 | 126100 | 20000 | 50000 | 建设南北入口封闭式管理服务设施、栟榈度假村建设旅游酒店、汽车旅馆、游乐公园、生态观光农场等，燕子岩园区建设游路、电瓶车道、观光索道等，栟榈潭水上旅游项目建设码头、索桥、夜景工程、水上乐园等，景区监控管理设施，景区东侧过境公路，景区环保车等 | 永安市桃源洞景区旅游发展有限公司 | 省级在建 |
| 5 | 永安煤矸石综合利用项目 | 能源 | 永安 | 装机容量2×30万千瓦 | 2008-2012 | 积极争取国家发改委同意开展前期工作的批复 | 280000 | 1000 | 279000 | 建成装机容量2×30万千瓦 | 大唐永安火电项目筹建处 | 省级预备 |
| 6 | 永安建新橡胶全钢载重子午线轮胎生产项目 | 工业 | 永安 | 占地面积450亩，总建筑面积4万平方米，建设年产300万套全钢载重子午线轮胎生产线 | 2010-2013 | 完成环评审批、项目核准和公司工商注册;完成总平面图设计，完成部分设备订购，进行场地三通一平，完成土石方工程量20万立方米。 | 60000 | 5000 | 55000 | 建成年产300万套全钢载重子午线轮胎生产线 | 建新（福建）橡胶有限公司 | 省级预备 |
| 7 | 永安车用轴承技改一期项目 | 工业 | 永安 | 占地面积300亩，总建筑面积6.96万平方米，建设3栋联合厂房，年产763套车用轴承 | 2009-2012 | 进行第一幢联合厂房基础施工。 | 14950 | 6000 | 8950 | 建成年产763套车用轴承生产线 | 福建省永安轴承有限责任公司 |  |
| 8 | 中国重汽永安商用车生产项目 | 工业 | 永安 | 建设年产20万辆商用车。 | 2010-2017 | 完成场地平整，于12月18日开工建设。 | 200000 | 5000 | 100000 | 建成年产10万台商用车。 | 中国重汽集团福建海西汽车有限公司 | 省级预备 |
| 9 | 福建永安建福水泥综合节能技改项目 | 工业 | 永安 | 采用新型干法预分解生产工艺，全燃无烟煤，拆除建福水泥厂1#、2#和3#窑，进行综合节能改造。 | 2010-2012 | 完成总平面图规划设计和公司工商注册，进行旧厂区3台窑拆除。 | 37975 | 3000 | 34975 | 拆除建福水泥厂1#、2#和3#窑，进行综合节能改造。 | 福建永安建福水泥有限公司 | 省级预备 |
| 10 | 永安超然、大自然新材料生产项目 | 工业 | 永安 | 总建筑面积5万平方米，建设年产10万吨聚氨酯树脂、5000万米纺织复合材料生产线 | 2010—2013 | 进行厂房主体施工 | 58000 | 10000 | 48000 | 建设年产10万吨聚氨酯树脂、5000万米纺织复合材料生产线 | 超然（福建）新材料科技有限公司、大自然（福建）新材料有限公司 | 省级预备 |
| 11 | 福建水利电力职业技术学院分校区 | 社会事业 | 永安 | 占地面积558亩，总建筑面积10.95万平方米，招生规模6000名学生；建设教学楼、实训楼、学生公寓、学生食堂等 | 2009-2012 | 于10月18日开工，进行场地三通一平 | 19800 | 5000 | 14800 | 建设招生规模6000名学生的教学楼、实训楼、学生公寓、学生食堂等 | 福建水利电力职业技术学院 | 省级预备 |
| 12 | 永安市体育中心建设项目 | 社会事业 | 永安 | 占地面积200亩，总建筑面积91392万平方米，体育场1.8万座，3000座体育馆，500座游泳馆，300张床位体育宾馆 | 2008-2012 | 进行体育场基础施工。 | 40000 | 8000 | 32000 | 建成体育场1.8万座，3000座体育馆，500座游泳馆，300张床位体育宾馆 | 永安市文体局 | 三明在建 |
| 13 | 永安市粮油副食品批发市场一期工程 | 服务业 | 永安 | 占地面积31.5亩，总建筑面积62509平方米，其中：地下总建筑面积16647平方米，地上总建筑面积45366平方米，配套管理用房550平方米 | 2009-2012 | 进行主体工程施工 | 27546 | 15000 | 12546 | 建成总建筑面积62509平方米粮油批发市场 | 永安市佳洁置业有限公司 | 三明在建 |
| 14 | 永安市绕城公路 | 交通 | 永安 | 总长14公里，路基宽 12 米（其中城区段20米），设计速度60公里/小时，等级为二级公路。 | 2010-2012 | 进行路基施工 | 30000 | 15000 | 15000 | 竣工通车 | 永安市交通局、建设局 |  |
| 15 | 永安旺丰无公害果蔬系列产品加工及生态农业冷链仓储物流项目 | 农林 | 永安 | 占地面积75亩，建筑面积5万平方米，新建年产39万吨的净菜、水果系列产品配送生产线一条，年产3万吨速冻果蔬生产线一条，易拉罐果蔬罐头生产线一条、果蔬汁加工生产线一条，蔬菜种植基地1万亩；建设生态农业冷链仓储及物流中心 | 2009-2011 | 进行厂房建设 | 20000 | 10000 | 10000 | 竣工投产 | 福建旺丰生态农业发展有限公司 | 省级在建 |
| 16 | 永安科宏三氯蔗糖产业化扩建项目 | 工业 | 永安 | 一期占地120亩，建筑面积25000平方米，建设2条生产线年产100吨三氯蔗糖产业化；二期占地100亩，扩建4条形成年产200吨三氯蔗糖产业化生产线 | 2009-2011 | 一期两条年产100吨三氯蔗糖产业化生产线竣工投产 | 22000 | 7500 | 14500 | 竣工投产 | 福建科宏生物工程有限公司 | 三明在建 |
| 17 | 永林竹业有限公司竹重组材扩建项目 | 工业 | 永安 | 建设年产1.5万立方米竹重组材生产线及相应的配套设施 | 2010-2011 | 建设厂房 | 10000 | 4000 | 6000 | 竣工投产 | 永安市永林竹业有限公司 |  |
| 18 | 永安洪田林竹工业园基础设施建设项目 | 工业 | 永安 | 开发工业园区3000亩项目用地“三通一平”及其基础配套设施建设 | 2010-2015 | 已完成300亩项目用地“三通一平”基础设施建设 | 47000 | 5000 | 42000 | 完成园区2700亩项目用地“三通一平”及其基础设施建设 | 永安市洪田镇政府 |  |
| 19 | 畲乡矿产品深加工项目 | 工业 | 永安 | 青龙石材年产5万方石板材，葫芦山矿业年产20万吨多金属矿，槐甫年产20万吨多金属矿，谭沙石墨年产3万吨石墨球 | 2010-2014 | 进行场地三通一平 | 15200 | 2000 | 13200 | 竣工投产 | 永安市青水乡政府 |  |
| 20 | 祐鼎(永安)光电材料公司光学胶带项目 | 工业 | 永安 | 项目用地50亩，计划投资1500万美元，建设5条生产线，年产遮光膜、光学膜、硬化处理及抗眩膜、反射膜等产品1500万平方米 | 2010-2013 | 进行基础设施建设 | 10000 | 2500 | 7500 | 竣工投产 | 祐鼎(永安)光电材料公司 |  |
| 21 | 日发纺织 | 工业 | 永安 | 年产7000吨PU用纱和1000万米坯布 | 2010-2013 | 完成场地三通一平、进行基础勘探 | 11000 | 1000 | 10000 | 竣工投产 | 尼葛开发区 |  |
| 22 | 京朋纺织扩建项目 | 工业 | 永安 | 项目用地8亩，计划投资12000万元，建设2万纱锭纺织生产线，年产混合纱4500吨 | 2010-2012 | 进行厂房建设 | 12000 | 5000 | 7000 | 竣工投产 | 永安市京朋纺织实业有限公司 |  |
| 23 | 荣康路（大窑坑路） | 交通 | 永安 | 建设长1.05公里，宽32米 | 2010-2012 | 完成部份拆迁 | 17000 | 5000 | 12000 | 竣工通车 | 永安市建设局 |  |
| 二 | “十二五” 新开工项目 （47项） |  |  |  |  |  | 4182741 | 98093 | 2845570 |  |  |  |
| 1 | 闽台（永安）文化创意产业园 | 服务业 | 永安 | 园区规划面积12平方公里，采取“一园多区”的模式建设，由四个区域10个实体园区构成。其中，核心区规划面积约6平方公里，初步规划分为两个局部，即文化旅游街区和文化创意产业孵化基地，打造文化旅游业、文艺演出业、工艺美术业、创意餐饮业、休闲娱乐业、工业设计、会议展览业、收藏文化业、文化培训业、广告印刷业等十大重点文化产业，逐步形成五条文化创意产业链。 | 2011-2020 | 进行征地拆迁等前期工作 | 1351200 | 20122 | 500000 | 建设园区基础设施。打造文化旅游业、工艺美术业、设计、动漫、广告印刷业等重点文化创意产业。 | 永安市文化创意产业园建设指挥部 |  |
| 2 | 永安市竹纤维项目 | 农林水 | 永安 | 建设年产竹浆粕、竹纤维短纤各5万吨 | 2011-2014 | 进行场地三通一平 | 100000 |  | 100000 | 建成年产竹浆粕、竹纤维短纤各5万吨 | 永安市林业局 |  |
| 3 | 永安闽台农民创业园区 | 服务业 | 永安 | 总面积10平方公里，其中核心区曹远5平方公里、贡川3平方公里、上坪与洪田各1平方公里。 | 2010-2017 | 进行征地拆迁等前期工作 | 100000 |  | 60000 | 总面积10平方公里，建成核心区曹远5平方公里、贡川3平方公里。 | 永安市曹远镇、贡川镇、洪田镇、上坪乡等 |  |
| 4 | 永安新能源汽车生产项目 | 工业 | 永安 | 占地150亩，建设检测车间、配件仓库、成品仓库、电动汽车装配车间、电机控制器及动力总成车间及研发大楼等，生产电动汽车3万台 | 2012-2015 | 完成公司工商注册，进行征地、场地平整 | 25000 |  | 25000 | 竣工投产 | 福建安迪新能源汽车有限公司 |  |
| 5 | 永安新越功能性金属基复合带材 | 工业 | 永安 | 建设年产5500m2功能性金属基复合带材 | 2011-2017 | 进行基础勘探 | 120000 |  | 120000 | 年产5500m2功能性金属基复合带材部分投产 | 福建新越金属材料科技有限公司 |  |
| 6 | 永安石灰石造纸 | 工业 | 永安 | 建设10万吨石灰石造纸项目 | 2012-2016 | 进行预可研编制 | 70000 |  | 50000 | 完成厂房建设 | 福建化纤纺织集团 |  |
| 7 | 永安尼葛开发区吉山甲工业园 | 工业 | 永安 | 开发工业用地2000亩 | 2011-2015 | 进行征地等工作 | 30000 |  | 30000 | 开发工业用地2000亩 | 永安市尼葛高新技术开发区 |  |
| 8 | 永安飞鹰塑胶 | 工业 | 永安 | 年产PU树脂2万吨、1000万米纺织复合材料生产线及1000万米无纺布生产线。 | 2011-2015 | 完成场地平整 | 20000 |  | 20000 | 竣工投产 | 永安市尼葛高新技术开发区 |  |
| 9 | 福建宇森环保新材料项目 | 工业 | 永安 | 建设年产1万吨环保新材料生产线及研发基地 | 2011-2013 | 完成公司注册，进行征地拆迁等工作 | 50000 |  | 50000 | 竣工投产 | 燕南街道办事处 |  |
| 10 | 永安硝基复合肥项目 | 工业 | 永安 | 年产硝基复合肥60万吨 | 2012-2017 | 编制项目建议书 | 187000 |  | 87000 | 完成厂房建设，形成一条年产30万吨生产线 | 中化智胜化肥有限公司 |  |
| 11 | 福建安砂建福水泥有限公司二期4500t/d熟料新型干法水泥生产线 | 工业 | 永安 | 采用新型干法预分解生产工艺，扩建一条带9000kW纯低温余热发电的4500t/d熟料水泥生产线，年产熟料155万吨；年产水泥200万吨、其中PO42.5普通硅酸盐水泥100万吨、PC32.5复合硅酸盐水泥100万吨；年发电量为6120万kWh，年供电量为5630万kWh。 | 2011-2015 | 前期预可研阶段 | 51500 |  | 51500 | 竣工投产，建万一条带9000kW纯低温余热发电的4500t/d熟料水泥生产线 | 福建水泥股份有限公司 |  |
| 12 | 永安市汉华纺织工业园 | 工业 | 永安 | 占地150亩，建设年产8万吨聚氨脂树脂和年产5000万米新型PU革项目 | 2010-2014 | 进行场地三通一平等工作 | 228000 |  | 100000 | 部分投产 | 福建永安汉华纺织有限公司 |  |
| 13 | 永安国际酒店 | 服务业 | 永安 | 建设总建筑面积40000平方米五星级国酒店 | 2011-2015 | 进行基础勘探 | 28000 |  | 28000 | 竣工 | 永安大帝置业有限公司 |  |
| 14 | 永安闽中土特产商贸物流中心项目 | 服务业 | 永安 | 占地面积为86亩，闽中土特产交易市场、汽车物流等 | 2011-2015 | 进行征地等工作 | 25000 |  | 25000 | 竣工 | 永安市燕东街道办事处 |  |
| 15 | 永安浩宇高支纱生产项目 | 工业 | 永安 | 占地面积115亩，总建筑面积26000平方米，建设年产1万吨高支纱（6万纱锭）生产线 | 2011-2015 | 完成公司注册，进行基础勘探 | 12900 |  | 12900 | 竣工投产 | 永安浩宇纺织实业有限公司 |  |
| 16 | 永安莲花山休闲、旅游、商住为一体开发项目 | 服务业 | 永安 | 开发景区面积5.5平方公里 | 2011-2015 | 进行征地拆迁等工作 | 20000 |  | 20000 | 竣工 | 永安市燕东街道办事处 |  |
| 17 | 永安市城市地下空间开发平战结合人防工程 | 市政建设 | 永安 | 总建筑面积18万平方米 | 2012-2018 | 进行前期洽谈等工作 | 180000 |  | 100000 | 主体工程竣工 | 永安市人民防空办公室 |  |
| 18 | 永安嘉翔硅业白炭黑生产项目 | 工业 | 永安 | 占地100亩，建设年产白炭黑10万吨/年，一期年产2.5万吨规模 | 2011-2013 | 进行基础勘探 | 12000 |  | 12000 | 竣工 | 嘉翔（福建）硅业有限公司 |  |
| 19 | 永安职业中专新校区项目 | 社会事业 | 永安 | 占地300亩，招生规模3000名学生，教学楼、实验楼、学生公寓、学生食堂等 | 2011-2015 | 进行征地拆迁 | 25000 |  | 25000 | 竣工 | 永安市教育局 |  |
| 20 | 永安中科宏业二氧化碳项目 | 工业 | 永安 | 年产5000吨碳酸丙烯酯、5000吨碳酸乙烯酯1万吨碳酸二甲酯、8000吨丙二醇、1万聚胺酯 | 2011-2014 | 完成公司注册，进行基础勘探 | 11000 |  | 11000 | 建成年产5000吨碳酸丙烯酯、5000吨碳酸乙烯酯1万吨碳酸二甲酯、8000吨丙二醇、1万聚胺酯生产线 | 福建中科宏业化工有限公司 |  |
| 21 | 永安华永化纤废弃塑料再生资源加工利用产业化项目 | 工业 | 永安 | 建设4条涤纶短纤维生产线和6条年产2.4万吨涤纶无纺布生产线。 | 2010-2012 | 进行基础勘探 | 11000 |  | 11000 | 竣工 | 永安市华永华纤有限公司 |  |
| 22 | 永安贡川塑胶涂层新材料生产 | 工业 | 永安 | 建设聚脂新材料生产线60－100条 | 2011-2015 | 完成400亩用地场地平整 | 100000 |  | 100000 | 竣工投产 | 三明台商投资区贡川产业园管委会（筹） |  |
| 23 | 三明台商投资区贡川产业园 | 工业 | 永安 | 规划面积23平方公里，建设纸制品加工区、纺织新材料加工区、林业高新技术产业区、汽车及零部件加工区 | 2011-2017 | 进行征地 | 100000 |  | 60000 | 完成林业高新技术产业区、纸制品加工厂等征地拆迁、三通一平等基础配套设施建设 | 三明台商投资区贡川产业园管委会（筹） |  |
| 24 | 小陶镇省级试点镇建设项目 | 服务业 | 永安 | 建设文体休闲广场项目、二中搬迁、污水处理厂、垃圾无害化处理场、小陶第二自来水厂、停车场项目、农贸市场、森林公园等项目 | 2011-2015 | 二中搬迁进行场地平整、污水处理厂、自来水厂已委托设计，其余项目进行征地 | 29370 |  | 29370 | 竣工 | 永安市小陶镇政府 |  |
| 25 | 省道307线安砂至清流界公路 | 交通 | 永安 | 总长19公里，路基宽7.5米，等级为三级公路 | 2011-2012 | 进行工可编制 | 15000 |  | 15000 | 竣工通车 | 永安市交通局 |  |
| 26 | 福建新元科技针刺无纺布生产项目 | 工业 | 永安 | 年产3000万米非织造皮革基布生产线 | 2011-2013 | 完成公司注册，进行基础勘探 | 12000 |  | 12000 | 竣工投产，形成年产3000万米非织造皮革基布生产线 | 永安市尼葛开发区 |  |
| 27 | 福建华电永安发电有限公司2×300MW“上大压小”工程热网工程 | 能源 | 永安 | 初步设计蒸汽管道总长约26515米,从福建华电永安发电有限公司近期新建蒸汽管线，一路送至尼葛工业园并与一期老管线联通，一路送至大兴工业园，一路送至宝申、和宜，一路送至全钢轮胎，一路送至怡昌；远期再新建一根蒸汽管线送至尼葛工业园及大兴工业园。 | 2010-2013 | 进行规划设计 | 12571 | 2571 | 10000 | 竣工投产 | 福建华电永安发电有限公司 |  |
| 28 | 永安大道（南北第三通道）建设项目 | 交通 | 永安 | 永安大道全长10952米，为城市II级道路。其中永安大道南段长约3400米，红线宽度为50米；中段全长越3071米，红线宽40米；永浆大道全长约1853米，红线宽为40米；大窑坑东路全长约990米，红线宽为32米；永安大道北段全长1640米，红线宽为22米。 | 2011-2014 | 进行规划设计 | 92000 |  | 92000 | 竣工通车 | 埔岭汽车工业园 永安市建设局 |  |
| 29 | 福建华永新材料公司化纤纺织生产项目 | 工业 | 永安 | 占地500亩，建筑面积10万平方米，建设6条年产12万吨涤纶维生产线和7条年产15万吨原料清洗生产线。 | 2011-2015 | 进行征地等前期工作 | 60000 |  | 60000 | 竣工投产 | 福建华永新材料有限公司 |  |
| 30 | 永安龙宇新型复合材料生产项目 | 工业 | 永安 | 占地120亩，建筑面积3.5万平方米，建设年产15000吨彩纱生产线。 | 2011-2013 | 进行征地、三通一平等工作 | 15000 |  | 15000 | 竣工投产 | 永安市龙宇新型复合材料有限公司 |  |
| 31 | 福建新立丰竹业竹塑复合板材综合开发利用及研发中心项目 | 工业 | 永安 | 占地面积200亩，总建筑面积2.1万平方米，建设竹塑复合高强度模板5万立方米、竹别墅与竹家具板材300万平方米、竹胶合板3万立方米生产线及研发中心等 | 2011-2014 | 进行征地、三通一平等工作 | 18000 |  | 18000 | 竣工投产 | 福建新立丰竹业集团有限公司 |  |
| 32 | 永安烟叶生产基础设施建设项目 | 农业 | 永安 | 涉及面积15万亩，配套建设农业机械、烟叶烤房、烟田水渠、道路、桥梁等生产基础设施 | 2011-2015 | 规划阶段 | 17000 |  | 17000 | 竣工投产 | 福建省烟草烟草公司三明市公司 |  |
| 33 | 永安小陶4500t/d熟料新型干法水泥生产线 | 工业 | 永安 | 采用新型干法预分解生产工艺，扩建一条带9000kW纯低温余热发电的4500t/d熟料水泥生产线，年产熟料155万吨；年产水泥200万吨；年发电量为6120万kWh，年供电量为5630万kWh。 | 2011-2015 | 前期预可研阶段 | 60000 |  | 60000 | 竣工投产 | 福建水泥股份有限公司 |  |
| 34 | 永安世纪谊丰白炭黑生产项目 | 工业 | 永安 | 占地140亩，建筑总面积10万平方米，建设年产10万吨白炭黑生产线 | 2011-2014 | 完成公司注册，进行三通一平等工作 | 17000 |  | 17000 | 竣工投产 | 世纪谊丰（福建）硅业有限公司 |  |
| 35 | 永安商用车车桥总成生产项目 | 工业 | 永安 | 建设年产商用车车桥总成10万套生产线。 | 2012-2015 | 编制项目可研，签订协议 | 30000 |  | 30000 | 竣工投产 | 湖北三环车桥有限公司 |  |
| 36 | 海峡林竹工业园基础设施建设项目 | 林业 | 永安 | 10平方公里工业园三通一平，其中大兴5平方公里、洪田1.5平方公里、贡川2.5平方公里、上坪1平方公里。 | 2009-2015 | 共完成开发面积3.5平方公里。 | 180000 | 63000 | 117000 | 建成占地面积10平方公里工业园 | 永安林业局 |  |
| 37 | 森林景观改造提升工程 | 林业 | 永安 | 依托九龙竹海国家森林公园建设，进行景区生态文化特色旅游的规划和发展布局建设；完成天宝岩国家级自然保护区基础设施建设及生态博物馆；建设海峡西岸天宝岩国家级自然保护区野生动物世界；开发九龙壁、龙头、纪念林等景区。 | 2010-2015 | 已引进绿都生态旅游中心开发项目，重点对九龙竹海国家森林公园进行整体开发。 | 35200 | 2400 | 32800 | 完善九龙竹海国家森林公园；建成1000平方米的生态文化博物馆及民俗风情园、古建筑等为文物古迹26处；建成野生动物浏览观光区、综合服务区、后期保障区、休闲度假区、生态缓冲区；建成九龙壁、龙头、纪念林等景区。 | 天宝岩管理局、永安林业局 |  |
| 38 | 永安市林业改革与发展示范区建设项目 | 林业 | 永安 | 实施“四项改革试验”，四个示范工程，实现到2012年，森林覆盖率稳定在80%以上，活立木蓄积量达2300万立方米，农民人均林业收入比重稳定在55%以上；林业产业总产值100亿元。 | 2009-2012 | 森林覆盖率为80%，活立木蓄积量达2200万立方米，农民人均林业收入3796元，占农民人均收入的52%；林业产业总产值75亿元。 | 9000 | 3000 | 6000 | 森林覆盖率稳定在80%以上，活立木蓄积量达2300万立方米，农民人均林业收入比重稳定在55%以上；林业产业总产值100亿元， | 永安林业局 |  |
| 39 | 生态文明教育基地项目 | 林业 | 永安 | 以建设福建省科普教育基地为契机，建设珍稀珍贵树种园、杉木三代种子园与种苗基地、油茶良种繁育基地和3条林改示范走廊（即：洪田（大炼—长川）生态教育及林改品牌文化示范基地、上坪（麻岭—天宝岩）大径材培育及竹海景观现代林业走廊、西洋（桂口—虎山）生物医药、花卉及珍贵树种高效经营产业带）。 | 2009-2015 | 建设完成300亩杉木三代种子园；油茶良种繁育基地已完成林地准备开工建设3条林改示范走廊。 | 9000 | 4000 | 5000 | 建设杉木三代种子园600亩；楠木、红椎等示范片5000亩；油茶良种繁育基地，建成3条林改示范走廊。 | 永安林业局 |  |
| 40 | 荣旺纺纱项目 | 工业 | 永安 | 占地80亩，建筑面积2万平方米，年产棉纱6000吨 | 2011-2013 | 进行场地平整 | 15000 |  | 15000 | 竣工投产 | 永安市大湖镇政府 |  |
| 41 | 瑞鹏合金材料科技有限公司耐磨堆焊新材料生产线项目 | 工业 | 永安 | 占地80亩，新建耐磨堆焊新材料生产线 | 2011-2014 | 进行场地平整 | 11000 | 1000 | 10000 | 竣工投产 | 永安市曹远镇政府 |  |
| 42 | 东南新材料 | 工业 | 永安 | 年产轻钙、纳米钙各10万吨 | 2011-2014 | 进行场地平整 | 17000 |  | 17000 | 竣工投产 | 永安市小陶镇政府 |  |
| 43 | 福建金创亿公司纺纱生产线 | 工业 | 永安 | 占地80亩，建筑面积40000㎡,建设年产5万锭纺纱生产线 | 2011-2014 | 进行场地平整 | 15000 |  | 15000 | 竣工投产 | 福建金创亿纺织有限公司 |  |
| 44 | 吉峰村整体改造 | 城市建设 | 永安 | 用地面积1093亩 | 2011-2015 | 完成部份拆迁 | 41000 |  | 41000 | 竣工 | 永安市建设局 |  |
| 45 | 经济适用房二期 | 城市建设 | 永安 | 开发面积约17万平方米 | 2011-2015 | 进行场地平整 | 35000 | 1000 | 34000 | 竣工 | 永安市房管局 |  |
| 46 | 南三龙高速铁路（永安段） | 交通 | 永安 | 总长47公里 | 2010-2014 | 开工前准备 | 500000 | 1000 | 499000 | 竣工通车 | 永安市铁路建设办公室 |  |
| 47 | 漳永高速公路（永安段） | 交通 | 永安 | 总长8.032公里 | 2011-2014 | 前期工作中 | 80000 |  | 80000 | 竣工通车 | 漳永高速公路指挥部 |  |